NHSV Pro

C06 / TTXT — Quy trình Nghiệp vụ Chi tiết

Business Process Document  |  Internal Dev Reference

Phiên bản: 1.1  |  Ngày: 30/06/2026  |  Owner: Midu (PO)

| Luồng | Tên nghiệp vụ | TT134 | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | SSO VNeID — Đăng nhập | STT 3 | 30/10/2026 |
| L2 | Đăng ký Sinh trắc học (Enrollment) | STT 8 | 30/10/2026 |
| L3 | Rút/Chuyển tiền >= 10M VND | STT 14 | 28/08/2026 |
| L4 | GDCK Online (đầu phiên) | STT 12 | 30/10/2026 |
| L5 | Biometric Lock & Unlock | STT 10 | 30/10/2026 |

# Actors & System Components

| Actor / Service | Mô tả |
| --- | --- |
| KH | Khách hàng — người dùng cuối của NHSV Pro |
| App NHSV Pro | Mobile app (React Native) — frontend |
| rest-proxy | Node.js/Express API Gateway — nhận request, route vào Kafka |
| lotte-bridge | Node.js microservice — bridge TradeX <> Core Lotte |
| Agent Gateway | Software do C06 cung cấp, deploy trên hạ tầng NHSV (ESXi VM) |
| TTXT (C06) | Trung tâm Xác thực Điện tử — BCA. Thực hiện PAD, Liveness, Face Match |
| DLQGvDC | CSDL Quốc gia về Dân cư — nguồn ảnh gốc để so khớp khuôn mặt |
| VNeID App | App VNeID của BCA — kênh xác thực SSO |
| Lotte Core | Hệ thống core nghiệp vụ của Lotte Securities |
| CS Portal | Cổng nội bộ cho CSKH — thực hiện unlock sinh trắc |

# L1 — SSO VNeID — Đăng nhập bằng VNeID

| TT134: STT 3 (Xác minh SĐT) | Deadline: 30/10/2026 | Code: L1 | Owner: BE + FE |
| --- | --- | --- | --- |

## 1. Tổng quan

Cho phép KH đăng nhập NHSV Pro bằng tài khoản VNeID (BCA). Sau khi xác thực qua VNeID App, TTXT trả về 11 trường thông tin định danh. Luồng này thay thế hoặc bổ sung cho đăng nhập username/password truyền thống.

## 2. Business Rules

| # | Rule | TT134 Ref | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | KH phải có tài khoản VNeID đã xác thực mức 2 trở lên | — | Kiểm tra mức xác thực trong callback |
| R2 | Session SSO tối đa 3 phút. Quá thời hạn → trả lỗi VNEID_SESSION_EXPIRED | Điều 9 | Timeout bắt buộc |
| R3 | TTXT trả về tối đa 11 trường: họ tên, CCCD, ngày sinh, giới tính, địa chỉ... | — | Map field vào user profile TradeX |
| R4 | Nếu VNeID trả về CCCD chưa có trong hệ thống → tạo tài khoản mới (pending KYC) | — | Phối hợp lotte-bridge |
| R5 | Nếu VNeID từ chối share → trả VNEID_AUTH_REJECTED. Không tạo session | — | FE show lý do từ chối |

## 3. Sequence Diagram

Diagram dưới đây thể hiện luồng message giữa các actor theo thứ tự thời gian:

## 4. UAT Scenarios (C06 Format)

| STT | Kịch bản | Bước thực hiện | Kết quả mong muốn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập VNeID thành công | B1: KH tap 'Đăng nhập VNeID' B2: App mở deeplink VNeID B3: KH xác nhận chia sẻ trong VNeID App B4: VNeID callback với user_info B5: TradeX tạo JWT + trả về user profile | App hiển thị màn hình Home. JWT hợp lệ. Họ tên/CCCD hiển thị đúng |
| 2 | KH từ chối chia sẻ trong VNeID App | B1: KH tap 'Đăng nhập VNeID' B2: App mở VNeID deeplink B3: KH bấm 'Từ chối' trong VNeID App B4: TTXT callback rejected | App hiển thị thông báo 'Đăng nhập bị huỷ'. Không tạo session |
| 3 | Session SSO timeout (> 3 phút) | B1: KH tap 'Đăng nhập VNeID' B2: Không thao tác trên VNeID App trong > 3 phút B3: TradeX kiểm tra session timeout | App hiển thị 'Phiên xác thực hết hạn'. Nút 'Thử lại' |
| 4 | VNeID account không tìm thấy trong hệ thống | B1: KH tap 'Đăng nhập VNeID' B2: KH xác nhận chia sẻ B3: CCCD không khớp với bất kỳ account nào trong TradeX | App hiển thị 'Tài khoản chưa được liên kết'. Hướng dẫn liên hệ CS |

## 5. API Contract (TradeX)

| Endpoint | Method | Auth | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| /auth/vneid/init | POST | JWT (app) | Khởi tạo session SSO, trả về auth_url deeplink |
| /auth/vneid/callback | POST | Internal (AgentGW) | Nhận callback từ TTXT, tạo JWT session |
| /auth/vneid/status | GET | JWT (app) | Kiểm tra trạng thái session SSO đang chờ |

## Lưu ý triển khai

• AgentGW phải được cấu hình deeplink scheme của NHSV Pro trước khi go-live

• STT 3 (xác minh SĐT): C06 info-sharing có thể trả về SĐT — cần xác nhận với C06 field list

• JWE encryption (ECDH-ES+A128KW) bắt buộc giữa rest-proxy và AgentGW

# L2 — Đăng ký Sinh trắc học lần đầu (Enrollment)

| TT134: STT 8 (Sinh trắc) | Deadline: 30/10/2026 | Code: L2 | Owner: BE + FE |
| --- | --- | --- | --- |

## 1. Tổng quan

Luồng đăng ký khuôn mặt lần đầu tiên. KH phải xác minh SĐT qua SMS OTP trước, sau đó thực hiện liveness scan. C06 so khớp khuôn mặt với DLQGvDC (CSDL Quốc gia). Sau khi enrolled, biometric_id được lưu trong TradeX.

## 2. Business Rules

| # | Rule | TT134 Ref | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Chỉ cho phép enrollment nếu KH chưa có biometric_id hoặc status = REVOKED | — | Kiểm tra trước khi mở camera |
| R2 | Bắt buộc xác minh SĐT bằng SMS OTP trước khi chụp khuôn mặt | — | OTP flow dùng Smart OTP service |
| R3 | C06 thực hiện PAD (Liveness Detection) — chống ảnh in, video replay | FIDO Alliance | FRR < 5%, FAR < 0.01% |
| R4 | C06 so khớp khuôn mặt với ảnh CCCD trong DLQGvDC. Match score >= threshold mới pass | — | Threshold do C06 định nghĩa |
| R5 | Nếu PAD fail → BIOMETRIC_LIVENESS_FAIL. Cho phép thử lại tối đa 3 lần trong session | — | Counter lưu trong session |
| R6 | Enrollment thành công → lưu biometric_id vào TradeX user profile. Không lưu raw face data | — | NHSV KHÔNG lưu biometric data |

## 3. Sequence Diagram

Diagram dưới đây thể hiện luồng message giữa các actor theo thứ tự thời gian:

## 4. UAT Scenarios (C06 Format)

| STT | Kịch bản | Bước thực hiện | Kết quả mong muốn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Enrollment thành công | B1: KH vào Cài đặt > Đăng ký sinh trắc B2: Nhập SĐT, nhận OTP B3: Nhập OTP đúng B4: Nhìn thẳng camera (liveness) B5: C06 so khớp DLQGvDC thành công | App hiển thị 'Đăng ký thành công'. biometric_id lưu trong profile |
| 2 | OTP sai 3 lần | B1: KH vào đăng ký sinh trắc B2: Nhập OTP sai 3 lần liên tiếp | App khoá OTP 30 phút. Thông báo 'Sai OTP quá nhiều lần' |
| 3 | PAD phát hiện giả mạo (ảnh in) | B1: KH hoàn thành OTP B2: KH đưa ảnh in lên camera B3: C06 PAD phát hiện attack | App trả BIOMETRIC_LIVENESS_FAIL. Hướng dẫn chụp trực tiếp |
| 4 | Khuôn mặt không khớp DLQGvDC | B1: KH hoàn thành OTP + liveness OK B2: C06 so sánh DLQGvDC — không match | App trả BIOMETRIC_FACE_MISMATCH. Hướng dẫn kiểm tra CCCD |

## 5. API Contract (TradeX)

| Endpoint | Method | Auth | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| /biometric/enrollment/init | POST | JWT | Khởi tạo enrollment, kiểm tra chưa enrolled |
| /biometric/enrollment/verify-otp | POST | JWT | Xác minh SMS OTP trước enrollment |
| /biometric/enrollment/submit | POST | JWT | Gửi face_data lên C06 để enroll |
| /biometric/enrollment/status | GET | JWT | Kiểm tra trạng thái enrollment |

## Lưu ý triển khai

• Raw face data KHÔNG được lưu tại TradeX. Chỉ lưu biometric_id do C06 cấp

• STT 40: C06 làm biometric store — NHSV không cần xây dựng DB sinh trắc riêng

• FIDO Alliance certification của C06 đáp ứng yêu cầu TT134 Điều 9 khoản 2

# L3 — Rut/Chuyen tien >= 10,000,000 VND

| TT134: STT 14 (Xac thuc sinh trac) | Deadline: 28/08/2026 | Code: L3 | Owner: BE + FE |
| --- | --- | --- | --- |

## 1. Tổng quan

Bat buoc xac thuc khuon mat truoc moi giao dich rut tien hoac chuyen tien >= 10 trieu VND. Day la deadline som nhat (28/08/2026). Phuong an tam thoi: dung VNPT eKYC neu C06 chua san sang. Migrate sang C06 trong Q4 2026.

## 2. Business Rules

| # | Rule | TT134 Ref | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Moi giao dich rut/chuyen >= 10M phai qua buoc xac thuc sinh trac hoc | Dieu 12 Khoan 2 | Khong co ngoai le |
| R2 | Sinh trac phai thuc hien tren cung thiet bi voi giao dich | Dieu 12 Khoan 2 | Same-device requirement — khong dung PC |
| R3 | Ket qua sinh trac duoc gan voi transaction reference (txn_ref). Lotte Core xac nhan token | — | txn_token 1-time use |
| R4 | Neu C06 timeout (> 3 phut) → FAIL CLOSED: khong cho phep giao dich | Dieu 9 | Bao ve nguoi dung |
| R5 | Giao dich < 10M: dung Smart OTP (S-OTP) nhu hien tai. Khong can sinh trac | — | Khong thay doi luong hien tai |
| R6 | Neu KH chua enrolled (L2) → tra BIOMETRIC_NOT_ENROLLED, huong dan dang ky | — | Prerequisite check |
| R7 | fail_count tang sau moi lan that bai. >= 10 lan → auto-lock (xem L5) | Dieu 9 Khoan 3 | Chong brute-force |
| R8 | Phuong an tam thoi (Aug 2026): VNPT eKYC thay C06. Interface tuong tu | — | Hybrid approach |

## 3. Sequence Diagram

Diagram dưới đây thể hiện luồng message giữa các actor theo thứ tự thời gian:

## 4. UAT Scenarios (C06 Format)

| STT | Kịch bản | Bước thực hiện | Kết quả mong muốn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rut tien >= 10M thanh cong (C06) | B1: KH nhap so tien 50M + tai khoan ngan hang B2: App hien camera 'Xac nhan sinh trac' B3: KH nhin thang camera B4: C06 PAD + match DLQGvDC OK B5: TradeX gui lenh rut vao Lotte Core | App hien thi 'Rut tien thanh cong' + so tham chieu |
| 2 | Rut tien < 10M (S-OTP) | B1: KH nhap so tien 5M B2: App yeu cau nhap S-OTP B3: KH nhap OTP dung | Giao dich thanh cong. Khong can sinh trac |
| 3 | C06 timeout (> 3 phut) | B1: KH mo camera B2: KH khong thao tac trong > 3 phut B3: Timeout signal tu TTXT | App hien thi 'Xac thuc het han'. Giao dich bi huy (fail-closed) |
| 4 | Sinh trac that bai — mat khop | B1: KH nhin vao camera B2: C06 FACE_MISMATCH B3: fail_count + 1 | 422 BIOMETRIC_FACE_MISMATCH. Cho phep thu lai (den khi lock) |
| 5 | KH chua enrolled | B1: KH rut >= 10M B2: rest-proxy kiem tra — chua co biometric_id | 422 BIOMETRIC_NOT_ENROLLED. Huong dan den man hinh Enrollment |
| 6 | Sinh trac that bai lan 10 — auto-lock | B1: KH that bai lan thu 10 B2: fail_count = 10 → TTXT auto-lock | 422 BIOMETRIC_LOCKED. Yeu cau lien he CS |

## 5. API Contract (TradeX)

| Endpoint | Method | Auth | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| /cash/withdraw | POST | JWT | Giao dich rut tien — kiem tra amount va trigger sinh trac |
| /biometric/verify | POST | JWT | Xac thuc khuon mat, tra txn_token |
| /cash/withdraw/confirm | POST | JWT + txn_token | Xac nhan giao dich sau khi co txn_token |

## Lưu ý triển khai

• Deadline 28/08/2026: Neu C06 chua san sang, dung VNPT eKYC (da FIDO certified) lam tam thoi

• txn_token la 1-time use, het han sau 5 phut

• fail_count reset sau moi lan thanh cong. Luu tren Redis theo user_id

# L4 — GDCK Online — Xac thuc dau phien

| TT134: STT 12 (Sinh trac GDCK) | Deadline: 30/10/2026 | Code: L4 | Owner: BE + FE |
| --- | --- | --- | --- |

## 1. Tổng quan

Bat dau tu 30/10/2026, lenh GDCK online dau tien trong moi phien dang nhap phai qua xac thuc sinh trac hoc. session_biometric flag = TRUE sau khi pass. Cac lenh tiep theo trong cung phien khong can xac thuc lai.

## 2. Business Rules

| # | Rule | TT134 Ref | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Chi yeu cau sinh trac cho lenh GDCK DAU TIEN trong phien (session_biometric = FALSE) | Dieu 12 | Session-scoped |
| R2 | session_biometric reset ve FALSE khi KH dang xuat hoac phien het han | — | Quan ly tren JWT + Redis |
| R3 | Lenh thu 2 tro di trong cung phien: khong can sinh trac, dat lenh truc tiep | — | UX don gian hon |
| R4 | session_biometric flag luu tren server (Redis), khong phai client | — | Chong gia mao flag |
| R5 | Neu KH chua enrolled → BIOMETRIC_NOT_ENROLLED, khong cho phep dat lenh | — | Hard block |
| R6 | Sinh trac phai tren cung thiet bi voi dat lenh | Dieu 12 Khoan 2 | Same-device |
| R7 | Neu C06 timeout → FAIL CLOSED cho lenh dau phien | Dieu 9 | Bao ve |

## 3. Sequence Diagram

Diagram dưới đây thể hiện luồng message giữa các actor theo thứ tự thời gian:

## 4. UAT Scenarios (C06 Format)

| STT | Kịch bản | Bước thực hiện | Kết quả mong muốn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lenh GDCK dau phien — sinh trac thanh cong | B1: KH dat lenh mua/ban B2: session_biometric=FALSE → app mo camera B3: C06 xac thuc OK B4: session_biometric=TRUE B5: Lenh duoc gui vao Lotte Core | Lenh dat thanh cong. session_biometric=TRUE |
| 2 | Lenh thu 2 trong cung phien (khong can sinh trac) | B1: KH dat lenh thu 2 B2: rest-proxy kiem tra session_biometric=TRUE B3: Dat lenh truc tiep vao Core | Lenh thanh cong, khong hien camera |
| 3 | Dang xuat va dang nhap lai — reset phien | B1: KH dang xuat B2: session_biometric = FALSE B3: KH dang nhap lai, dat lenh dau tien | App yeu cau sinh trac lai cho lenh dau phien moi |
| 4 | Sinh trac that bai dau phien — lenh bi huy | B1: KH dat lenh dau phien B2: Quay khuon mat — C06 FACE_MISMATCH | 422 BIOMETRIC_FACE_MISMATCH. Lenh khong duoc dat. session_biometric=FALSE |

## 5. API Contract (TradeX)

| Endpoint | Method | Auth | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| /order | POST | JWT | Dat lenh GDCK — kiem tra session_biometric flag |
| /biometric/verify | POST | JWT | Xac thuc khuon mat dau phien |
| /session/biometric-status | GET | JWT | Kiem tra session_biometric hien tai |

## Lưu ý triển khai

• session_biometric luu tren Redis voi TTL = session_expiry (30 phut idle default)

• Flag phai server-side — FE khong duoc tu set flag nay

• Cac san pham HOSE/HNX/UPCOM deu ap dung rule nay (khong phan biet loai lenh)

# L5 — Biometric Lock & Unlock

| TT134: STT 10 (Khoa sinh trac) | Deadline: 30/10/2026 | Code: L5 | Owner: BE + FE |
| --- | --- | --- | --- |

## 1. Tổng quan

Tu dong khoa sinh trac sau toi da 10 lan xac thuc that bai lien tiep. Chi CSKH moi co the mo khoa, sau khi da xac minh danh tinh KH. Moi hanh dong unlock phai duoc ghi audit log.

## 2. Business Rules

| # | Rule | TT134 Ref | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Auto-lock khi fail_count >= 10. Lock tuc thi, khong co grace period | Dieu 9 Khoan 3 | Bat buoc |
| R2 | Sau khi khoa, tat ca cac chuc nang can sinh trac bi chan (rut tien, GDCK, enrollment) | — | Full lock |
| R3 | Chi CSKH moi duoc mo khoa. KH khong the tu mo khoa | Dieu 9 Khoan 3 | CS-only |
| R4 | Truoc khi mo khoa, CS phai xac minh danh tinh KH (dien thoai, CCCD, ngay sinh) | — | Identity verification |
| R5 | Moi hanh dong unlock phai ghi audit_log: CS staff ID, ly do, thoi gian | — | Compliance |
| R6 | Sau unlock: fail_count = 0, status = ACTIVE. KH co the thu lai ngay | — | Clean state |
| R7 | fail_count reset ve 0 sau moi lan xac thuc thanh cong | — | Khong phat ly lich that bai nhung lan truoc |

## 3. Sequence Diagram

Diagram dưới đây thể hiện luồng message giữa các actor theo thứ tự thời gian:

## 4. UAT Scenarios (C06 Format)

| STT | Kịch bản | Bước thực hiện | Kết quả mong muốn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auto-lock sau 10 lan that bai | B1: KH xac thuc that bai lan 1-9 (moi lan + 1 fail_count) B2: Lan thu 10 — TTXT auto-lock B3: TradeX nhan status=LOCKED | 422 BIOMETRIC_LOCKED. App hien thi 'Sinh trac bi khoa, lien he CS' |
| 2 | CS mo khoa thanh cong | B1: KH lien he CS B2: CS tra cuu ho so KH B3: CS xac minh danh tinh B4: CS click 'Mo khoa' + nhap ly do B5: TradeX gui reset den TTXT | 200 OK. status=ACTIVE. Audit log ghi nhan. KH thu lai thanh cong |
| 3 | CS mo khoa khong dung danh tinh | B1: KH khai sai CCCD / ngay sinh B2: CS khong the xac minh danh tinh | CS tu choi mo khoa. Khong ghi unlock_log. KH duoc huong dan thu tuc xac thuc tai quay |

## 5. API Contract (TradeX)

| Endpoint | Method | Auth | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| /biometric/lock-status | GET | JWT/CS Token | Kiem tra trang thai khoa sinh trac cua KH |
| /biometric/unlock | POST | CS Token | Yeu cau mo khoa (CS Portal only) |
| /biometric/unlock/audit | GET | CS Token | Xem lich su unlock cua KH |

## Lưu ý triển khai

• CS Portal can role BIOMETRIC_UNLOCK_ADMIN. Tach biet voi role CS_AGENT thong thuong

• audit_log luu toi thieu 12 thang (compliance requirement)

• fail_count luu tren Redis — tuong duong voi session cua user. Khong reset khi logout

# Appendix A — Error Codes (TradeX Format)

Tất cả errors từ C06/TTXT được TradeX wrap theo format chuẩn. HTTP 422 = lỗi nghiệp vụ pass-through.

| TradeX Error Code | HTTP | Nguyên nhân | Hướng xử lý FE |
| --- | --- | --- | --- |
| BIOMETRIC_LIVENESS_FAIL | 422 | C06 phát hiện ảnh tĩnh / video replay (PAD) | Thử lại trong điều kiện ánh sáng tốt hơn |
| BIOMETRIC_FACE_MISMATCH | 422 | Khuôn mặt không khớp với DLQGvDC | Kiểm tra lại CCCD / điều kiện chụp |
| BIOMETRIC_TIMEOUT | 408 | Quá 3 phút không hoàn thành xác thực | Bắt đầu lại luồng xác thực |
| BIOMETRIC_LOCKED | 422 | Tài khoản sinh trắc bị khoá (>= 10 lần thất bại) | Liên hệ CS để mở khoá |
| BIOMETRIC_NOT_ENROLLED | 422 | Chưa đăng ký sinh trắc học | Hoàn thành L2 Enrollment trước |
| BIOMETRIC_SERVICE_UNAVAILABLE | 503 | AgentGW / TTXT không phản hồi trong SLA | Hiển thị lỗi, log incident, KHÔNG block hoàn toàn nếu TT134 chưa bắt buộc |
| VNEID_AUTH_REJECTED | 422 | Người dùng từ chối chia sẻ trong VNeID App | Hiển thị lý do, cho phép thử lại |
| VNEID_SESSION_EXPIRED | 408 | Session SSO quá hạn (> 3 phút) | Khởi tạo lại session SSO |
| VNEID_ACCOUNT_NOT_FOUND | 422 | VNeID không trả về CCCD/số định danh khớp | Yêu cầu KH cập nhật VNeID |

Document Status: DRAFT | For: BE Dev + FE Dev + PO | Next Steps: Review -> Jira issue creation